OBSERVATORIO AMBIENTAL REGIONAL

Centroamérica y República Dominicana

Marco de Gobernanza, Arquitectura y Stack Tecnológico

CCAD · AECID · ERAM  |  Abril, 2026

Consultor: Patricio Emanuelli · patricio.emanuelli@gmail.com

Propósito de este documento Este documento define tres dimensiones fundacionales del OAR que deben resolverse en este orden: primero la gobernanza (quién usa y administra el sistema), luego la arquitectura (qué componentes y cómo se conectan), y finalmente el stack tecnológico (qué herramientas concretas se usan). Invertir este orden es el error más común en proyectos de plataformas de datos.

1  CÓMO SE ADMINISTRA EL SISTEMA

La gobernanza define quién hace qué dentro del OAR. Sin claridad en roles, accesos y flujos de responsabilidad, cualquier decisión técnica posterior queda sin sustento institucional.

## 1.1  Actores del sistema

Se identifican cuatro perfiles de usuario con distintos niveles de acceso y responsabilidad:

| Perfil | Quién es | Qué puede hacer | Nivel de acceso |
| --- | --- | --- | --- |
| Público general | Ciudadanía, academia, medios | Consultar geovisor, dashboards y Centro de Documentación. Sin login requerido. | Solo lectura — datos públicos |
| Técnico institucional | Puntos focales TI de los 8 países SICA | Subir capas nacionales, validar datos, exportar reportes. Acceso vía Keycloak institucional. | Lectura + carga de datos propios |
| Administrador OAR | Equipo técnico CCAD / DTI-SICA | Gestionar usuarios, configurar módulos, ejecutar pipelines ETL, actualizar capas regionales. | Acceso completo — backend incluido |
| Desarrollador externo | Equipos técnicos que consumen la API | Acceder al Portal de Desarrolladores y endpoints públicos documentados (API key requerida). | Lectura + API versionada |

## 1.2  Quién mantiene el sistema

Para que el OAR opere de forma continua desde la Fase 1, se requiere un equipo mínimo de tres perfiles técnicos:

- Administrador de sistemas (1 persona): operación diaria del servidor, monitoreo, backups y actualizaciones. Perfil: Linux, Docker, PostgreSQL.

- Desarrollador frontend/fullstack (1 persona): mantenimiento de módulos React, corrección de errores, integración de nuevas fuentes de datos. Perfil: React, APIs REST, Git.

- Especialista geoespacial (1 persona): armonización de capas, validación de datos nacionales, configuración de GeoServer. Perfil: Python, GeoPandas, QGIS.

En Fase 2 se recomienda contratar soporte técnico externo para incidentes críticos (P1/P2) y actualizaciones mayores de infraestructura.

## 1.3  Seguridad y control de acceso

La seguridad se implementa en capas, desde el perímetro hasta los datos almacenados:

| Capa | Mecanismo | Herramienta |
| --- | --- | --- |
| Perímetro web | CDN con protección DDoS, WAF básico | Cloudflare (plan gratuito en F1) |
| Autenticación | OAuth2 / OIDC con roles por perfil | Keycloak (open-source, on-premise) |
| Tránsito de datos | Cifrado TLS 1.3 obligatorio en todos los servicios | Certificados vía Let's Encrypt |
| Datos en reposo | Cifrado AES-256 en PostgreSQL, MongoDB y MinIO/S3 | Configuración nativa de cada servicio |
| Gestión de secretos | Credenciales nunca en código fuente ni cliente | HashiCorp Vault o AWS Secrets Manager |
| Auditoría | Registro de todas las acciones de modificación y acceso sensible | Módulo de trazabilidad (Fase 3) |
| Pruebas de seguridad | Penetration testing anual en Fase 2 y 3 | Contrato con empresa especializada |

Principio de mínimo privilegio Cada servicio y cada usuario accede únicamente a los recursos que necesita. Las claves de APIs externas se guardan en el backend; nunca se exponen al cliente.

## 1.4  Flujo de datos: quién crea, quién valida, quién publica

El ciclo de vida de un dato en el OAR sigue cuatro etapas secuenciales:

| Etapa | Quién actúa | Qué ocurre | Herramienta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fuente nacional / API externa | El dato ingresa: carga manual por técnico institucional o ingesta automática desde API (NASA, GBIF, Open-Meteo). | Portal de carga / Apache Airflow |
| 2 | Especialista geoespacial CCAD | Validación técnica: proyección, geometría, completitud, coherencia con datos históricos. El dato queda en estado 'borrador'. | QGIS + Python + PostGIS |
| 3 | Administrador OAR | Aprobación y publicación: la capa validada se publica en GeoServer y queda disponible en el geovisor y la API. | Panel de administración |
| 4 | Sistema automático | Monitoreo continuo: alertas si el dato deja de actualizarse en el plazo esperado o si los valores se salen del rango histórico. | Prometheus + Grafana |

## 1.5  Gobernanza de datos regionales

Dado que el OAR integra datos de 8 países con marcos jurídicos distintos, se deben establecer antes de la Fase 2:

- Protocolo Regional de Datos: acuerdo formal entre países SICA sobre condiciones de uso, licencias, atribución y restricciones.

- Clasificación de acceso en tres niveles: público (sin login), técnico institucional (login SICA), administrador (solo equipo OAR).

- Metadatos normalizados: cada capa debe acompañarse de ficha en formato ISO 19115, accesible desde el Portal de Desarrolladores.

- Datos sensibles: los países que no quieran exponer datos directamente solo comparten agregados estadísticos vía WFS filtrados.

2  ARQUITECTURA LÓGICA Y FÍSICA

La arquitectura traduce la gobernanza en una estructura técnica: qué componentes existen, cómo se comunican y dónde viven. Todo lo definido en la Sección 1 determina decisiones de aquí.

## 2.1  Principios de arquitectura

- Separación en tres capas: presentación (frontend), servicios (API + procesamiento), datos (bases de datos + almacenamiento). Cada capa es independiente y escalable.

- Interoperabilidad como condición estructural: todos los servicios de datos se exponen mediante estándares OGC (WMS, WFS, WCS) y REST/JSON.

- Consumo dinámico de fuentes externas para datos de alta frecuencia (incendios, clima, biodiversidad). Capas armonizadas propias para datos de referencia regional.

- Precómputo en batch: los indicadores más consultados se calculan periódicamente y se almacenan en caché (Redis), no en tiempo de consulta.

## 2.2  Componentes por capa

Capa de acceso y entrega

- Cloudflare CDN: caché de activos estáticos, proxy inverso, protección DDoS. Gratuito en Fase 1.

- Balanceador de carga (Nginx o AWS ALB): distribuye tráfico entre réplicas del frontend y la API.

Capa de presentación

- Single Page Application (SPA) con React 18 + TypeScript. Servida como archivos estáticos desde el CDN.

- Geovisor interactivo (Leaflet.js), dashboards (Recharts / D3.js), cliente del Asistente IA.

- Navegación cliente-side para máxima fluidez. Sin recarga de página entre módulos.

Capa de servicios y API

- API REST versionada (v1, v2) en FastAPI (Python) o Express (Node.js).

- Dominios funcionales: /geo (capas espaciales), /indicators (monitoreo ERAM), /documents (Centro Docs), /alerts (tiempo real), /ai (asistente).

- GeoServer como servidor de mapas independiente: expone WMS y WFS al geovisor y a sistemas externos.

- Apache Airflow para pipelines ETL automatizados (actualización programada de fuentes externas). Se activa en Fase 2.

- Cola de mensajes (Redis Streams o RabbitMQ) para el módulo de alertas en tiempo real. Se activa en Fase 2.

Capa de datos y persistencia

- PostgreSQL 15+ con PostGIS: datos geoespaciales relacionales (límites administrativos, áreas protegidas, indicadores ERAM).

- Redis: caché en memoria para resultados precalculados de dashboards de alta demanda.

- MongoDB: fichas metodológicas, metadatos de indicadores, documentos del Centro de Documentación.

- MinIO o AWS S3: almacenamiento de objetos para capas GeoJSON, tiles raster, documentos PDF.

## 2.3  Evolución de la arquitectura por fase

|  | Fase 1 (0–6 meses) | Fase 2 (6–18 meses) | Fase 3 (18–36 meses) |
| --- | --- | --- | --- |
| Despliegue | Docker Compose en 1 VM (2–4 vCPU / 8 GB RAM) | Clúster de 3 nodos con balanceo de carga | Kubernetes con autoescalado horizontal |
| API | REST básica, FastAPI o Express | API versionada + Portal de Desarrolladores | API v2 + SSO SICA + auditoría completa |
| Datos | PostgreSQL + PostGIS + Redis básico | + MongoDB + MinIO + pipeline ETL (Airflow) | + Data lake + series históricas largas |
| IA | No activa | Asistente IA vía API externa (Claude/OpenAI) | Modelo LLM local (LLaMA/Mistral) on-premise |
| Seguridad | Keycloak + TLS + Cloudflare gratuito | + Pruebas de penetración + Vault | + Auditoría trazable + certificación WCAG |
| Costo estimado | US$215–440/mes | US$870–1.480/mes | US$1.950–3.580/mes |

## 2.4  Modalidad de despliegue físico

| Modalidad | Ventajas | Desafíos | Recomendada para |
| --- | --- | --- | --- |
| Cloud pública (AWS / GCP / Azure) | Escalado inmediato, alta disponibilidad gestionada, sin gestión de hardware | Costo recurrente, dependencia de proveedor | Fase 1 y 2 — inicio rápido |
| On-premise (DTI-SICA) | Soberanía total de datos, costo predecible | Requiere inversión en hardware y gestión interna | Fase 3 si DTI tiene capacidad disponible |
| Híbrido (cloud + on-premise) | Datos sensibles on-premise, servicios escalables en nube | Mayor complejidad de red y sincronización | Modelo ideal de largo plazo (Fase 3) |

Recomendación Iniciar en nube pública en Fase 1 para ganar velocidad de despliegue y aprendizaje operativo. Evaluar migración a modelo híbrido en el mes 12.

3  STACK TECNOLÓGICO

Recién aquí se eligen las herramientas concretas. La selección responde a cuatro criterios: (1) código abierto para soberanía regional, (2) compatibilidad con el prototipo ya construido, (3) idoneidad para datos geoespaciales y series temporales, y (4) capacidad de escalar sin migraciones traumáticas.

Error frecuente Elegir el stack tecnológico antes de definir la gobernanza y la arquitectura lleva a herramientas inadecuadas para los flujos reales de uso, equipos sin capacidad de mantenerlas, o cambios costosos al escalar.

## 3.1  Stack por capa del sistema

| Capa / Componente | Tecnología recomendada | Alternativa | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend SPA | React 18 + TypeScript | Vue 3 / Svelte | Ecosistema maduro; ya usado en el prototipo. Componentes reutilizables para dashboards y geovisores. |
| Visualización tabular | Recharts / D3.js | ECharts / Plotly | Flexibilidad para series temporales, treemaps, radiales y burbujas. Ya integrado en la POC. |
| Geovisor y mapas | Leaflet.js + GeoJSON + Turf.js | Maplibre GL / OpenLayers | Leaflet demostrado en la POC. Turf.js para cálculos espaciales en cliente. Maplibre si se requiere renderizado vectorial de alto rendimiento. |
| Backend / API REST | Python (FastAPI) o Node.js (Express) | Django REST / Nest.js | FastAPI por rendimiento en análisis geoespacial con GeoPandas; Node.js si se prioriza homogeneidad JS. |
| Procesamiento geoespacial | Python + GeoPandas + Shapely + Fiona | PostGIS (SQL espacial) | Stack estándar para armonización de capas, reproyección, intersección y cálculo de superficies. |
| Base de datos relacional | PostgreSQL 15+ con PostGIS | MySQL / MariaDB | PostGIS es la extensión espacial más completa; soporta consultas geométricas complejas en SQL. |
| Caché y documentos | Redis (caché) + MongoDB | Elasticsearch / DynamoDB | Redis para precómputo de dashboards. MongoDB para fichas metodológicas y metadatos semiestructurados. |
| Almacenamiento de objetos | MinIO (S3-compatible) o AWS S3 | Azure Blob / GCS | MinIO on-premise para soberanía de datos. S3 si se opta por nube pública. |
| Tiles / servicios de mapas | GeoServer + WMS/WFS + PMTiles | MapServer / Martin | GeoServer para servicios OGC estándar. PMTiles para tiles estáticos sin servidor. |
| Autenticación y acceso | Keycloak (OAuth2 / OIDC) | Auth0 / Cognito | Open-source, desplegable on-premise, compatible con el ecosistema institucional del SICA. |
| Asistente IA (chatbot) | Claude API (Anthropic) / OpenAI API | LLaMA 3 local / Mistral | APIs externas para prototipo rápido. Modelo local en Fase 3 para soberanía de datos. |
| Contenedores y CI/CD | Docker + Docker Compose → Kubernetes | Podman / Nomad | Docker en desarrollo; Kubernetes en producción para escalabilidad y alta disponibilidad. |
| CDN y entrega estática | Cloudflare CDN | BunnyCDN / Fastly | Cloudflare gratuito para tráfico moderado. Mejora tiempos de carga en toda la región SICA. |
| Monitoreo / observabilidad | Prometheus + Grafana + Loki | Datadog / New Relic | Stack open-source. Dashboards de disponibilidad, latencia y uso por módulo. |
| Pipelines ETL (Fase 2) | Apache Airflow | Prefect / Dagster | Orquestación de tareas programadas para ingesta automática de fuentes externas. |
| Backups | Restic + S3 offsite | Velero (K8s) / Barman | Backups incrementales encriptados con retención configurable por política de la CCAD. |

## 3.2  Criterios de selección tecnológica

Las herramientas listadas no son la única opción válida. Toda selección final debe validarse con el equipo técnico de la DTI-SICA considerando:

- Código abierto preferido: evita dependencias de proveedor y garantiza continuidad institucional sin costo de licencias.

- Compatibilidad con el prototipo: reducir el riesgo de reescritura manteniendo las tecnologías ya demostradas en la POC.

- Capacidades existentes del equipo: una herramienta mejor en papel pero desconocida para el equipo técnico disponible es un riesgo real.

- Comunidad activa y documentación: tecnologías con ecosistemas maduros tienen más soporte para resolver problemas específicos de análisis ambiental.

- Estándares OGC como condición innegociable: cualquier alternativa de servidor de mapas o base de datos espacial debe ser compatible con WMS, WFS y WCS.

## 3.3  Lo que no está en el stack (y por qué)

| Tecnología descartada | Razón | Alternativa adoptada |
| --- | --- | --- |
| ArcGIS / Esri | Licencias comerciales costosas, dependencia de proveedor, incompatibilidad con soberanía institucional. | GeoServer + PostGIS + Python geoespacial |
| Oracle Database | Costo de licencias elevado, no se justifica para el volumen actual ni proyectado. | PostgreSQL 15+ con PostGIS |
| Power BI / Tableau | Licencias SaaS, datos salen de la infraestructura SICA, sin soporte nativo de mapas OGC. | Recharts + D3.js en React |
| WordPress / CMS genérico | No es apto para plataformas de datos geoespaciales ni para integración de APIs complejas. | SPA React con CMS headless en Fase 3 |

4  STACK DE PROFESIONALES

Así como el stack tecnológico define las herramientas del sistema, el stack de profesionales define las personas necesarias para construirlo, operarlo y evolucionar. Ambos stacks deben diseñarse en paralelo: elegir tecnologías que el equipo disponible no puede mantener es tan problemático como no tener equipo suficiente para operar una infraestructura correctamente diseñada.

## 4.1  Roles por fase de implementación

Las necesidades de personal evolucionan con el sistema. La siguiente tabla describe el equipo requerido en cada fase, con dedicación estimada y perfil técnico mínimo:

| Rol | Fase | Dedicación | Perfil técnico mínimo |
| --- | --- | --- | --- |
| Administrador de sistemas | 1, 2, 3 | 50% en F1 → 100% en F2 | Linux (Ubuntu/Debian), Docker, Docker Compose, Nginx, PostgreSQL, Bash scripting, monitoreo con Prometheus/Grafana. |
| Desarrollador frontend / fullstack | 1, 2, 3 | 50% en F1 → 100% en F2 | React 18, TypeScript, Leaflet.js, D3.js / Recharts, REST APIs, Git. Deseable: Node.js o Python básico. |
| Especialista geoespacial | 1, 2, 3 | 50% en F1 → 100% en F2 | Python (GeoPandas, Shapely, Fiona), QGIS, GeoServer, PostGIS, formatos OGC (WMS, WFS, GeoJSON, GeoTIFF). |
| Ingeniero de datos / ETL | 2, 3 | 100% desde F2 | Apache Airflow, Python, SQL avanzado, APIs REST (consumo), integración de fuentes externas (NASA, GBIF, WDPA). Deseable: experiencia en datos ambientales. |
| Desarrollador backend / API | 2, 3 | 100% desde F2 | FastAPI o Express, diseño de APIs REST versionadas, autenticación OAuth2 / Keycloak, documentación OpenAPI 3.0. |
| Coordinador técnico / Product owner | 2, 3 | 100% desde F2 | No requiere perfil de programación, pero sí comprensión de arquitecturas de datos, gestión de proyectos TI, y capacidad para articular con puntos focales de los 8 países SICA. |
| Ingeniero ML / IA | 3 | 100% desde F3 | Python (scikit-learn, PyTorch o TensorFlow), series temporales, detección de anomalías, integración de LLMs (API o modelos locales como LLaMA / Mistral). Deseable: experiencia en datos ambientales o geoespaciales. |
| Especialista en seguridad / DevSecOps | 3 | 50% en F3 (puede ser externo) | Auditorías de seguridad, gestión de secretos (Vault), pruebas de penetración, políticas de acceso mínimo, cumplimiento normativo regional. |

## 4.2  Equipo mínimo viable por fase

| Fase | Equipo mínimo | Observación |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 (Meses 1–6) | 3 personas: administrador de sistemas + desarrollador frontend + especialista geoespacial | Pueden ser de dedicación parcial (50%) si el sistema ya tiene una base funcional del prototipo. El riesgo de operar con menos de 3 personas en esta fase es alto. |
| Fase 2 (Meses 7–18) | 5–6 personas: equipo F1 a tiempo completo + ingeniero de datos + desarrollador backend + coordinador técnico | Es la fase de mayor demanda de personal. La integración de múltiples fuentes externas y el lanzamiento del Asistente IA requieren capacidad técnica simultánea en varias especialidades. |
| Fase 3 (Meses 19–36) | 7–8 personas: equipo F2 + ingeniero ML/IA + especialista en seguridad (puede ser externo) | En Fase 3 parte del equipo puede rotar hacia roles de soporte y capacitación regional, liberando capacidad para los nuevos componentes de IA y gobernanza. |

## 4.3  Modalidades de contratación recomendadas

No todos los roles deben ser personal permanente de la CCAD. Se propone una combinación de modalidades según criticidad y frecuencia de la función:

| Modalidad | Roles sugeridos | Ventajas |
| --- | --- | --- |
| Planta permanente (CCAD o DTI-SICA) | Administrador de sistemas, coordinador técnico | Continuidad institucional, conocimiento acumulado, respuesta inmediata a incidentes críticos. |
| Contrato por proyecto (consultores) | Desarrollador frontend, ingeniero de datos, especialista geoespacial en F1 | Flexibilidad presupuestaria. Útil en fases de construcción intensiva donde la carga baja una vez el sistema está estable. |
| Consultoría recurrente / soporte externo | Ingeniero ML/IA, especialista en seguridad, DevOps avanzado | Acceso a expertise especializado sin costo de planta. Recomendado para funciones de alta especialización con baja frecuencia. |
| Puntos focales TI nacionales (voluntarios institucionales) | Técnicos de los 8 países SICA para carga y validación de datos nacionales | No tienen costo directo para la CCAD. Requieren capacitación y un protocolo claro de responsabilidades. |

## 4.4  Capacitación y transferencia de conocimiento

El stack de profesionales solo funciona si el conocimiento se transfiere y acumula dentro de la institución. Se recomiendan las siguientes acciones:

- Documentación técnica interna obligatoria: cada componente del sistema debe tener un runbook (guía de operación) accesible para el equipo, no solo para quien lo construyó.

- Programa de capacitación regional: talleres anuales con puntos focales TI de los 8 países SICA, enfocados en consumo de APIs, carga de capas nacionales y lectura del geovisor.

- Transferencia entre fases: antes del cierre de cada fase, el consultor externo o contratista debe realizar sesiones de traspaso con el equipo permanente. No hay entrega sin transferencia documentada.

- Redundancia de conocimiento crítico: al menos dos personas deben conocer los procedimientos de backup, restauración y actualización del servidor. La dependencia de una sola persona es el riesgo operativo más frecuente en sistemas de este tipo.

Riesgo principal del stack de profesionales El mayor riesgo no es técnico sino institucional: que el conocimiento quede concentrado en consultores externos que terminan su contrato y no hay transferencia efectiva al equipo permanente. Mitigar esto desde la Fase 1 es tan prioritario como desplegar el servidor.

## 4.5  Resumen: stack tecnológico y profesional alineados

La siguiente tabla muestra la correspondencia directa entre cada capa del stack tecnológico y el perfil profesional responsable de mantenerla:

| Capa del sistema | Tecnología | Profesional responsable |
| --- | --- | --- |
| Infraestructura y servidores | Docker, Nginx, PostgreSQL, Redis, Prometheus | Administrador de sistemas |
| Frontend y visualización | React 18, Leaflet.js, Recharts, D3.js | Desarrollador frontend / fullstack |
| Backend y API REST | FastAPI / Express, Keycloak, OpenAPI | Desarrollador backend / API |
| Datos geoespaciales | PostGIS, GeoServer, GeoPandas, QGIS | Especialista geoespacial |
| Pipelines ETL y fuentes externas | Apache Airflow, APIs NASA / GBIF / WDPA | Ingeniero de datos / ETL |
| Asistente IA y modelos ML | Claude API / LLaMA, scikit-learn, PyTorch | Ingeniero ML / IA (Fase 3) |
| Seguridad y auditoría | Vault, TLS, Keycloak, pruebas de penetración | Especialista en seguridad / DevSecOps |
| Coordinación regional y gobernanza | Portal de desarrolladores, protocolo de datos, talleres SICA | Coordinador técnico / Product owner |

Patricio Emanuelli  ·  Ingeniero Forestal  ·  patricio.emanuelli@gmail.com  ·  Consultoría OAR – CCAD / AECID / ERAM  ·  Abril, 2026